WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & CÁC CHỨC NĂNG LỚN

Đồ án môn Lập trình mã nguồn mở / PHP - Laravel

| Mô hình vai trò | Admin - HR - Employee |
| --- | --- |
| Framework | Laravel (MVC, Eloquent ORM, Migration, Blade, Middleware) |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL / MariaDB trên Laragon |
| Phạm vi chính | Nhân viên - Phòng ban - Chấm công - Công việc - Tuyển dụng/Thôi việc - PYC - Tài khoản |
| Mục đích tài liệu | Làm cơ sở cho Use Case, thiết kế CSDL, giao diện, phân công và triển khai code |

Phiên bản tổng hợp từ kế hoạch dự án và các chức năng đã thống nhất

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tổng quan đề tài và yêu cầu môn học

2. Phạm vi hệ thống và nguyên tắc thiết kế

3. Vai trò người dùng và phân quyền

4. Ma trận chức năng tổng quát

5. Các chức năng lớn của hệ thống

6. Luồng nghiệp vụ quan trọng

7. Quy tắc nghiệp vụ và Validation

8. Đề xuất thiết kế cơ sở dữ liệu

9. Kiến trúc Laravel và cấu trúc mã nguồn

10. Danh sách màn hình theo vai trò

11. Đề xuất Route/Controller/Middleware

12. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

13. Kế hoạch kiểm thử

14. Phạm vi MVP và chức năng mở rộng

15. Kịch bản demo đề xuất

Phụ lục A. Ma trận phân quyền chi tiết

Phụ lục B. Checklist nghiệm thu đồ án

Điểm thiết kế quan trọng: Admin là vai trò quản trị hệ thống, mặc định không chấm công. HR và Employee là nhân sự của công ty nên có chấm công. Việc khóa workspace trước khi check-in áp dụng cho các role cần chấm công.

# 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC

Đề tài xây dựng một website quản lý nhân sự sử dụng Laravel, phục vụ quản lý thông tin nhân viên, phòng ban và chấm công. Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền ba vai trò Admin, HR và Employee, trong đó mỗi vai trò có dashboard, menu và quyền truy cập khác nhau.

## 1.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống đăng nhập và phân quyền rõ ràng theo role.

Quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ và trạng thái làm việc.

Thực hiện check-in/check-out và lưu lịch sử chấm công theo ngày.

Cho phép HR quản lý nhân viên, phòng ban, chấm công toàn công ty, tuyển dụng & thôi việc và xuất Excel tại các khu vực quản lý.

Cho phép Employee sử dụng dashboard cá nhân, công việc, hồ sơ và phiếu yêu cầu nhưng không truy cập khu vực quản trị.

Cho phép Admin quản lý tài khoản và xử lý danh sách phiếu yêu cầu (PYC) của hệ thống.

Áp dụng đầy đủ các thành phần Laravel được yêu cầu trong môn học.

## 1.2. Các tiêu chí kỹ thuật đã xác định trong đề

| Nhóm tiêu chí | Nội dung cần thể hiện trong sản phẩm | Cách đáp ứng trong dự án |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện chức năng chính | CRUD, Authentication, Validation, Pagination, Search | Các module nhân viên/phòng ban có CRUD; đăng nhập; Form Request/Validation; phân trang; tìm kiếm/lọc. |
| Áp dụng Laravel | Eloquent ORM, Migration, Blade, Middleware | Model quan hệ bằng Eloquent; Migration tạo bảng; Blade dựng giao diện; Middleware xử lý auth/role/check-in. |
| Nghiệp vụ đề tài | Thông tin nhân viên, phòng ban, chấm công | Tách module rõ ràng và liên kết qua CSDL quan hệ. |

## 1.3. Công cụ và môi trường

| Thành phần | Vai trò | Mức cần thiết |
| --- | --- | --- |
| VS Code | Soạn thảo mã nguồn, terminal, quản lý project | Bắt buộc trong quy trình làm bài |
| Laragon | Cung cấp PHP, web server, MySQL/MariaDB, môi trường local | Khuyến nghị dùng làm môi trường chính |
| Laravel | Framework backend + Blade/MVC | Bắt buộc theo đề |
| Composer | Quản lý package PHP/Laravel | Cần; thường đi kèm hoặc dùng qua môi trường Laragon |
| Node.js / npm | Biên dịch asset nếu dùng Vite/Breeze/Tailwind | Chỉ cần khi chọn scaffold/frontend phụ thuộc npm |
| Git | Quản lý phiên bản và làm việc nhóm | Khuyến nghị, không phải chức năng bắt buộc |

# 2. PHẠM VI HỆ THỐNG VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

## 2.1. Phạm vi chức năng

Tài khoản và xác thực.

Phân quyền Admin - HR - Employee.

Dashboard theo role.

Công việc cá nhân của HR/Employee.

Quản lý nhân viên.

Quản lý phòng ban.

Check-in/check-out cá nhân và quản lý chấm công toàn công ty.

Quản lý tuyển dụng & thôi việc theo hai tab nghiệp vụ.

Hồ sơ cá nhân và quy trình yêu cầu thay đổi hồ sơ.

Phiếu yêu cầu (PYC) và quản lý tài khoản.

## 2.2. Nguyên tắc thiết kế

Phân quyền phải kiểm tra ở server bằng Middleware/Gate/Policy; không chỉ ẩn nút trên giao diện.

Không xóa vật lý nhân viên trong nghiệp vụ thông thường; dùng trạng thái để bảo toàn lịch sử chấm công.

Dữ liệu chấm công mỗi nhân viên mỗi ngày chỉ có tối đa một bản ghi chính.

Các thao tác điều chỉnh chấm công hoặc xử lý PYC cần lưu người thực hiện, thời gian và lý do/ghi chú khi cần.

Tách rõ tài khoản đăng nhập (users) và hồ sơ nhân viên (employees): HR quản lý nghiệp vụ nhân sự, Admin quản lý tài khoản hệ thống.

Ưu tiên làm chắc các chức năng nằm trong rubric trước, chức năng nâng cao chỉ làm sau khi MVP ổn định.

# 3. VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

## 3.1. Admin - Quản trị hệ thống

Admin là vai trò quản trị hệ thống. Admin không thuộc luồng chấm công trong phạm vi đồ án, vì vậy không bị chặn bởi bước check-in bắt buộc.

Đăng nhập / đăng xuất.

Xem Dashboard Admin.

Xem danh sách PYC; các thao tác tìm kiếm, lọc, phân trang, xem chi tiết, duyệt/từ chối và ghi chú xử lý nằm bên trong chức năng này.

Quản lý tài khoản người dùng.

Xem hồ sơ cá nhân.

Không thực hiện check-in/check-out trong phạm vi đồ án hiện tại.

## 3.2. HR - Nhân sự

Có các quyền cá nhân của nhân viên: đăng nhập/đăng xuất, check-in/check-out, Dashboard, Công việc, Phiếu yêu cầu và Hồ sơ cá nhân.

Quản lý nhân viên.

Quản lý phòng ban.

Quản lý chấm công toàn công ty; tìm kiếm/lọc/phân trang, điều chỉnh chấm công và ghi lý do là các chức năng con.

Quản lý tuyển dụng & thôi việc trong một chức năng gồm hai tab: Tuyển dụng và Thôi việc.

Thống kê được hiển thị tại Dashboard/các trang quản lý; xuất Excel là chức năng con, không tách thành module Báo cáo riêng.

## 3.3. Employee - Nhân viên

Đăng nhập / đăng xuất.

Check-in / Check-out.

Dashboard cá nhân.

Xem danh sách công việc.

Xem hồ sơ cá nhân.

Phiếu yêu cầu.

# 4. MA TRẬN CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT

| Chức năng | Admin | HR | Employee |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập / đăng xuất | Có | Có | Có |
| Dashboard theo role | Có | Có | Có |
| Check-in / Check-out | Không | Có | Có |
| Công việc | Không | Có | Có |
| Quản lý nhân viên | Không | Có | Không |
| Quản lý phòng ban | Không | Có | Không |
| Quản lý chấm công | Không | Có | Không |
| Quản lý tuyển dụng & thôi việc | Không | Có | Không |
| Phiếu yêu cầu (PYC) | Xem/xử lý | Tạo/theo dõi | Tạo/theo dõi |
| Hồ sơ cá nhân | Có | Có | Có |
| Quản lý tài khoản | Có | Không | Không |

# 5. CÁC CHỨC NĂNG LỚN CỦA HỆ THỐNG

## 5.1. Xác thực và phân quyền

Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ; chỉ tài khoản active mới được sử dụng.

Sau đăng nhập, hệ thống xác định role và điều hướng đến dashboard phù hợp.

Middleware auth bảo vệ các route yêu cầu đăng nhập.

Middleware role:admin, role:hr, role:employee hoặc middleware kiểm tra tập role bảo vệ khu vực.

Các thao tác chi tiết có thể dùng Gate/Policy để kiểm tra quyền trên từng bản ghi.

Người dùng cố truy cập URL ngoài quyền của role phải nhận 403 hoặc được điều hướng phù hợp.

## 5.2. Dashboard theo role

| Role | Thông tin nên hiển thị |
| --- | --- |
| Employee | Thông tin cá nhân cơ bản; trạng thái check-in hôm nay; giờ check-in/check-out; số công việc theo trạng thái; PYC gần đây. |
| HR | Thông tin cá nhân + tổng nhân viên/phòng ban; tình hình chấm công; công việc; tuyển dụng/thôi việc; các thống kê quản lý tổng quan. |
| Admin | Tổng tài khoản; tài khoản theo role/trạng thái; số PYC pending/đã xử lý; lối tắt tới danh sách PYC và quản lý tài khoản. |

## 5.3. Check-in / Check-out và chặn workspace

HR và Employee phải check-in trước khi sử dụng workspace. Admin bỏ qua luồng này. Check-in/check-out được thực hiện cho chính người đang đăng nhập; nếu đã check-in nhưng chưa check-out, thao tác đăng xuất có thể hiển thị cửa sổ check-out trước khi kết thúc phiên.

| Điều kiện | Xử lý đề xuất |
| --- | --- |
| Role = Admin | Bỏ qua kiểm tra chấm công và vào Dashboard Admin. |
| Role = HR/Employee, chưa có check-in hôm nay | Middleware chuyển tới màn hình/overlay check-in bắt buộc. |
| Đã check-in hôm nay | Cho phép truy cập workspace bình thường. |
| Đã check-in nhưng chưa check-out | Workspace hoạt động; khi đăng xuất có thể mở cửa sổ check-out trước. |
| Đã check-out | Không cho check-out lần hai; workspace vẫn hoạt động theo quyền. |
| Tài khoản/nhân viên inactive | Không cho chấm công và chặn thao tác nghiệp vụ phù hợp. |

Cách làm phù hợp Laravel: Dùng middleware ví dụ EnsureCheckedInToday. Middleware cho phép đi qua các route logout, attendance/check-in và các route hệ thống cần thiết để tránh vòng lặp redirect.

## 5.4. Công việc

HR/Employee xem danh sách công việc được giao cho bản thân.

Xem nội dung và trạng thái của từng công việc.

Đánh dấu công việc đã hoàn thành theo phạm vi cho phép.

Ghi chú tiến độ/kết quả khi cần.

Tìm kiếm, lọc hoặc phân trang là chức năng con nếu danh sách lớn.

## 5.5. Quản lý nhân viên

HR xem danh sách nhân viên.

Tìm kiếm, lọc và phân trang nằm trong màn hình danh sách.

Xem chi tiết hồ sơ và thông tin công việc của nhân viên.

Thêm và cập nhật thông tin nghiệp vụ của nhân viên.

Gán/chuyển phòng ban, chức vụ và thay đổi trạng thái làm việc.

Không xóa vật lý nhân viên trong nghiệp vụ thông thường để bảo toàn dữ liệu lịch sử.

## 5.6. Quản lý phòng ban

HR xem danh sách phòng ban và thông tin chi tiết.

Thêm, cập nhật và quản lý trạng thái phòng ban.

Xem danh sách nhân viên thuộc từng phòng; chức vụ có thể được quản lý như dữ liệu phụ của hồ sơ nhân viên.

Không xóa phòng ban còn nhân viên; cần chuyển nhân viên trước hoặc chuyển phòng ban sang trạng thái inactive.

## 5.7. Quản lý chấm công

HR xem danh sách chấm công toàn công ty.

Tìm kiếm theo mã/tên nhân viên; lọc theo ngày, tháng, phòng ban và trạng thái.

Phân trang danh sách chấm công.

Xem chi tiết bản ghi chấm công.

Điều chỉnh check-in/check-out khi có sai sót.

Khi điều chỉnh bắt buộc nhập lý do/ghi chú và lưu người thực hiện, thời điểm điều chỉnh.

Thống kê chấm công hiển thị ngay trong trang quản lý; có nút Xuất Excel theo điều kiện lọc hiện tại.

## 5.8. Quản lý tuyển dụng & thôi việc

Chức năng dành cho HR và được tổ chức thành hai tab: Tuyển dụng và Thôi việc.

Tab Tuyển dụng: xem danh sách, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết và xử lý hồ sơ tuyển dụng.

Khi tuyển dụng được chấp thuận, HR tạo/cập nhật hồ sơ nhân viên và hệ thống tạo PYC để Admin tạo tài khoản.

Tab Thôi việc: xem danh sách, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết và xử lý đơn thôi việc.

Khi thôi việc được chấp thuận, HR cập nhật trạng thái nhân viên và hệ thống tạo PYC để Admin vô hiệu hóa tài khoản.

Dữ liệu nhân viên và lịch sử liên quan không bị xóa khi thôi việc.

Có thể hiển thị thống kê nhanh và nút Xuất Excel ngay trong chức năng này.

## 5.9. Hồ sơ cá nhân

Admin, HR và Employee đều được xem hồ sơ cá nhân của chính mình.

Các thông tin hệ thống/nghiệp vụ như role, phòng ban, chức vụ, ngày vào làm và trạng thái không được tự sửa.

Yêu cầu thay đổi hồ sơ là chức năng con trong màn hình Hồ sơ cá nhân, không tách thành module cấp cao.

Khi gửi yêu cầu thay đổi, hệ thống tạo PYC ở trạng thái pending; hồ sơ gốc chưa thay đổi.

Sau khi Admin duyệt PYC, hệ thống mới cập nhật dữ liệu hồ sơ tương ứng.

| Nhóm dữ liệu | Cách xử lý đề xuất |
| --- | --- |
| Điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện | Cho phép HR/Employee tạo yêu cầu thay đổi từ Hồ sơ cá nhân; chỉ cập nhật sau khi Admin duyệt PYC. |
| Họ tên / email cá nhân | Có thể tạo yêu cầu thay đổi; phải validation dữ liệu khi xử lý. |
| Mã nhân viên | Không cho người dùng tự sửa; HR quản lý trong nghiệp vụ nhân viên. |
| Role | Chỉ Admin thay đổi trong Quản lý tài khoản. |
| Phòng ban, chức vụ, ngày vào làm, trạng thái | Dữ liệu nghiệp vụ do HR quản lý, không phải trường tự sửa của nhân viên. |

## 5.10. Phiếu yêu cầu (PYC)

HR/Employee có thể tạo PYC hỗ trợ và theo dõi trạng thái các PYC do mình gửi.

PYC phát sinh từ yêu cầu thay đổi hồ sơ cũng được hiển thị trong lịch sử PYC của người gửi.

Hệ thống có thể tự tạo PYC cho Admin khi HR hoàn tất tuyển dụng hoặc thôi việc để tạo/vô hiệu hóa tài khoản.

Admin xem danh sách PYC; tìm kiếm, lọc, phân trang và xem chi tiết là chức năng con.

Trong chi tiết PYC, Admin có thể duyệt/từ chối và nhập ghi chú xử lý tùy loại yêu cầu.

PYC đã xử lý không được duyệt/từ chối lần hai.

## 5.11. Quản lý tài khoản

Chỉ Admin được truy cập chức năng Quản lý tài khoản.

Xem danh sách tài khoản và thông tin role/trạng thái.

Tạo/kích hoạt tài khoản theo PYC được duyệt hoặc theo quy trình quản trị.

Gán role, khóa/mở tài khoản và reset mật khẩu khi cần.

Khi nhân viên thôi việc, Admin vô hiệu hóa tài khoản thay vì xóa dữ liệu lịch sử.

# 6. LUỒNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG

## 6.1. Luồng đăng nhập và check-in bắt buộc

Người dùng nhập tài khoản/mật khẩu.

Hệ thống xác thực tài khoản và trạng thái active.

Hệ thống đọc role.

Nếu Admin: chuyển trực tiếp đến Admin Dashboard.

Nếu HR/Employee: kiểm tra attendance của ngày hiện tại.

Nếu chưa check-in: chỉ cho truy cập màn hình check-in bắt buộc.

Người dùng bấm Check-in -> tạo bản ghi attendance của ngày.

Sau khi lưu thành công -> điều hướng tới dashboard/workspace chính.

Khi người dùng đăng xuất: nếu đã check-in nhưng chưa check-out, hệ thống hiển thị bước check-out trước khi hoàn tất đăng xuất; nếu đã check-out thì kết thúc phiên trực tiếp.

## 6.2. Luồng yêu cầu thay đổi hồ sơ

Employee/HR mở Hồ sơ cá nhân và chọn Yêu cầu thay đổi.

Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện tại.

Người dùng nhập giá trị mới và gửi yêu cầu.

Hệ thống validation và tạo PYC trạng thái pending; hồ sơ gốc chưa thay đổi.

Admin mở Xem danh sách PYC và xem chi tiết phiếu.

Admin so sánh dữ liệu cũ - mới và nhập ghi chú khi cần.

Nếu từ chối: lưu lý do/ghi chú, hồ sơ gốc không thay đổi.

Nếu duyệt: cập nhật hồ sơ trong transaction và chuyển PYC sang approved/completed.

Hệ thống lưu người xử lý và thời điểm xử lý.

Người gửi xem trạng thái PYC trong Phiếu yêu cầu.

## 6.3. Luồng tuyển dụng và thôi việc

HR mở Quản lý tuyển dụng & thôi việc và chọn tab tương ứng.

Với Tuyển dụng: HR xử lý hồ sơ; khi chấp thuận, tạo hồ sơ nhân viên và hệ thống tạo PYC yêu cầu Admin tạo tài khoản.

Admin xử lý PYC và tạo/kích hoạt tài khoản; tài khoản được liên kết với hồ sơ nhân viên.

Với Thôi việc: HR chấp thuận đơn, cập nhật trạng thái nhân viên nhưng không xóa hồ sơ; hệ thống tạo PYC yêu cầu Admin vô hiệu hóa tài khoản.

Admin xử lý PYC và khóa tài khoản; dữ liệu nhân viên, chấm công và lịch sử vẫn được giữ lại.

# 7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ VALIDATION

| Nhóm | Quy tắc |
| --- | --- |
| Tài khoản | Email/username duy nhất; mật khẩu lưu hash; chỉ Admin quản lý role và trạng thái tài khoản. |
| Nhân viên | Mã nhân viên bắt buộc và duy nhất; dữ liệu nghiệp vụ do HR quản lý; không xóa vật lý khi nghỉ việc. |
| Chấm công | Mỗi employee + work_date duy nhất; check-out >= check-in; chỉ HR quản lý/điều chỉnh chấm công toàn công ty. |
| Chấm công bắt buộc | Middleware chỉ áp dụng HR/Employee; Admin bỏ qua; tránh chặn route check-in/logout. |
| Công việc | HR/Employee chỉ thao tác các công việc thuộc phạm vi được giao; trạng thái/ghi chú phải được validation. |
| Phòng ban | Không xóa phòng đang có nhân viên hoặc chuyển sang inactive. |
| Hồ sơ | Yêu cầu thay đổi hồ sơ là chức năng con trong Hồ sơ cá nhân và tạo PYC để Admin xử lý. |
| Phiếu yêu cầu | Chỉ PYC pending mới được duyệt/từ chối; PYC đã xử lý không được xử lý lần hai. |
| Tuyển dụng/Thôi việc | HR xử lý nghiệp vụ; hoàn tất có thể sinh PYC để Admin tạo hoặc vô hiệu hóa tài khoản. |
| Bảo mật | Kiểm tra quyền ở backend; không dựa vào việc ẩn menu. |

## 7.1. Validation gợi ý

| Trường | Validation gợi ý |
| --- | --- |
| employee_code | required, unique, giới hạn độ dài |
| full_name | required, string, max length |
| email | required, email, unique |
| phone | nullable/required tùy thiết kế, regex phù hợp |
| department_id | required, exists:departments,id |
| position_id | nullable/required, exists:positions,id |
| hire_date | required, date |
| avatar | nullable, image, giới hạn mime/size |
| check_in/check_out | date/time hợp lệ, check_out sau check_in |
| request/PYC | type hợp lệ; nội dung bắt buộc khi cần; lý do/ghi chú bắt buộc theo thao tác duyệt/từ chối hoặc điều chỉnh |

# 8. ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thiết kế dưới đây đủ cho các chức năng chính và vẫn nằm trong phạm vi đồ án sinh viên. Có thể tinh giản nếu thời gian triển khai hạn chế.

| Bảng | Mục đích | Trường chính gợi ý |
| --- | --- | --- |
| users | Tài khoản đăng nhập và phân quyền | id, email/username, password, role, status, employee_id, timestamps |
| employees | Hồ sơ nhân viên | id, employee_code, full_name, dob, gender, email, phone, address, avatar, department_id, position_id, hire_date, employment_status, timestamps |
| departments | Danh mục phòng ban | id, code, name, description, status, timestamps |
| positions | Danh mục chức vụ/phụ trợ hồ sơ | id, name, description, status, timestamps |
| attendances | Chấm công theo ngày | id, employee_id, work_date, check_in, check_out, status, adjusted_by, adjustment_note, timestamps |
| tasks | Danh sách công việc | id, employee_id, title, description, status, note, due_date, assigned_by, timestamps |
| requests | Phiếu yêu cầu (PYC) | id, requester_id, type, title, content, related_employee_id, old_data JSON, requested_data JSON, status, handled_by, handled_at, handling_note, timestamps |
| personnel_processes | Tuyển dụng / thôi việc | id, type, employee_id nullable, data JSON, reason, status, created_by, processed_at, timestamps |

## 8.1. Quan hệ dữ liệu chính

Department 1 - N Employee.

Position 1 - N Employee.

Employee 1 - 1 User (phương án đơn giản).

Employee 1 - N Attendance.

Employee 1 - N Task.

User/Employee 1 - N Request (PYC) thông qua người gửi.

User(Admin) 1 - N Request thông qua handled_by.

## 8.2. Ràng buộc quan trọng ở database

UNIQUE employees.employee_code.

UNIQUE users.email hoặc username.

UNIQUE attendances(employee_id, work_date) để chặn check-in lặp ngay ở mức DB.

Foreign key cho department_id, position_id, employee_id, requester_id, handled_by và các bảng nghiệp vụ liên quan.

Có thể dùng soft delete cho danh mục nếu cần, nhưng với nhân viên nên ưu tiên employment_status để giữ lịch sử.

# 9. KIẾN TRÚC LARAVEL VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

## 9.1. Model đề xuất

| Model | Quan hệ / trách nhiệm |
| --- | --- |
| User | belongsTo Employee; chứa role/status và thông tin xác thực; có thể xử lý Request với vai trò Admin. |
| Employee | belongsTo Department, Position; hasOne User; hasMany Attendance, Task và Request liên quan. |
| Department | hasMany Employee. |
| Position | hasMany Employee. |
| Attendance | belongsTo Employee; optional belongsTo adjustedBy User. |
| Task | belongsTo Employee; lưu trạng thái và ghi chú công việc. |
| Request | belongsTo requester User; optional belongsTo related Employee; belongsTo handler User. |
| PersonnelProcess | lưu nghiệp vụ tuyển dụng/thôi việc do HR xử lý; có thể phát sinh Request cho Admin. |

## 9.2. Controller đề xuất

| Controller | Chức năng |
| --- | --- |
| DashboardController | Điều hướng và dữ liệu Dashboard theo role. |
| TaskController | HR/Employee xem và cập nhật trạng thái/ghi chú công việc cá nhân. |
| EmployeeController | HR CRUD/search/filter/pagination nhân viên. |
| DepartmentController | HR quản lý phòng ban. |
| AttendanceController | Check-in/check-out cho HR/Employee. |
| AttendanceManagementController | HR quản lý, lọc và điều chỉnh chấm công toàn công ty. |
| PersonnelProcessController | HR quản lý hai tab Tuyển dụng và Thôi việc. |
| ProfileController | Xem hồ sơ cá nhân và gửi yêu cầu thay đổi trong phạm vi cho phép. |
| RequestController | HR/Employee tạo và theo dõi PYC của bản thân. |
| AdminRequestController | Admin xem danh sách/chi tiết, duyệt/từ chối và ghi chú PYC. |
| UserManagementController | Admin quản lý tài khoản và role. |

## 9.3. Middleware đề xuất

| Middleware | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| auth | Yêu cầu đăng nhập. |
| role | Kiểm tra role được phép truy cập route. |
| active.user | Chặn tài khoản bị khóa/inactive. |
| active.employee | Chặn nghiệp vụ nếu nhân viên đã nghỉ/inactive. |
| checked.in.today | Buộc HR/Employee check-in trước khi vào workspace. |

## 9.4. Blade/View

Dùng một layout chung và sidebar thay đổi theo role.

Tách partial navbar/sidebar/alert/modal.

Dùng Blade directive @can/@if hoặc helper role để ẩn menu; nhưng backend vẫn phải kiểm tra quyền.

Form hiển thị lỗi validation ngay dưới input.

Bảng danh sách giữ query search/filter khi chuyển trang; các nút Xuất Excel dùng cùng điều kiện lọc đang áp dụng.

# 10. DANH SÁCH MÀN HÌNH THEO VAI TRÒ

| Nhóm | Màn hình |
| --- | --- |
| Chung | Đăng nhập; lỗi 403/404; đăng xuất; check-in/check-out được gọi theo luồng phù hợp. |
| Employee | Dashboard; Công việc; Phiếu yêu cầu; Hồ sơ cá nhân; màn hình/overlay check-in bắt buộc. |
| HR | Dashboard; Công việc; Quản lý nhân viên; Quản lý phòng ban; Quản lý chấm công; Quản lý tuyển dụng & thôi việc (2 tab); Phiếu yêu cầu; Hồ sơ cá nhân. |
| Admin | Dashboard Admin; Xem danh sách PYC; Quản lý tài khoản; Xem hồ sơ cá nhân. |

## 10.1. Sidebar Employee

Dashboard

Công việc

Phiếu yêu cầu

Hồ sơ cá nhân

Đăng xuất

## 10.2. Sidebar HR

Dashboard

Công việc

Quản lý nhân viên

Quản lý phòng ban

Quản lý chấm công

Quản lý tuyển dụng & thôi việc

Phiếu yêu cầu

Hồ sơ cá nhân

Đăng xuất

## 10.3. Sidebar Admin

Dashboard Admin

Xem danh sách PYC

Quản lý tài khoản

Xem hồ sơ cá nhân

Đăng xuất

# 11. ĐỀ XUẤT ROUTE / CONTROLLER / MIDDLEWARE

| Route mẫu | Method | Quyền | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | GET/POST | Guest | Đăng nhập |
| /dashboard | GET | Auth | Dashboard theo role |
| /attendance/check-in | POST | HR, Employee | Check-in |
| /attendance/check-out | POST | HR, Employee | Check-out |
| /tasks | GET/PATCH | HR, Employee | Danh sách/cập nhật công việc cá nhân |
| /profile | GET | Auth | Xem hồ sơ cá nhân |
| /profile/change-request | POST | HR, Employee | Tạo PYC thay đổi hồ sơ từ màn hình hồ sơ |
| /requests | GET/POST | HR, Employee | Xem/tạo PYC của bản thân |
| /hr/employees | Resource | HR | Quản lý nhân viên |
| /hr/departments | Resource | HR | Quản lý phòng ban |
| /hr/attendances | GET/PATCH | HR | Quản lý/điều chỉnh chấm công |
| /hr/personnel-processes | GET/POST/PATCH | HR | Quản lý tuyển dụng & thôi việc |
| /admin/requests | GET | Admin | Danh sách/chi tiết PYC |
| /admin/requests/{id}/approve | POST | Admin | Duyệt PYC |
| /admin/requests/{id}/reject | POST | Admin | Từ chối PYC |
| /admin/users | Resource | Admin | Quản lý tài khoản/role |

# 12. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Công việc | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 - Khởi tạo | Tạo project Laravel; cấu hình .env; kết nối DB; layout cơ bản. | Project chạy ổn trên Laragon, DB kết nối thành công. |
| GĐ2 - CSDL & Auth | Migration/Seeder; Model/relationship; login/logout; role middleware. | Đăng nhập được 3 role và route được bảo vệ. |
| GĐ3 - Nghiệp vụ lõi | CRUD nhân viên/phòng ban; Công việc; search/filter/pagination; validation. | Đạt phần lớn tiêu chí CRUD/Laravel và có dữ liệu nghiệp vụ cơ bản. |
| GĐ4 - Chấm công | Check-in/out; middleware check-in bắt buộc; quản lý chấm công HR. | Luồng chấm công hoàn chỉnh và demo rõ. |
| GĐ5 - Hồ sơ & PYC | Hồ sơ; tạo/theo dõi PYC; Admin xem danh sách và xử lý PYC. | Có workflow nổi bật 3 role. |
| GĐ6 - Nghiệp vụ HR & Dashboard | Tuyển dụng/thôi việc; quản lý tài khoản; dashboard; thống kê trong module; Xuất Excel. | Đủ các chức năng chính đã chốt và dữ liệu trực quan. |
| GĐ7 - Kiểm thử & báo cáo | Test role, validation, edge cases; seed demo; chụp màn hình; viết tài liệu. | Bản nộp ổn định, có dữ liệu demo và tài liệu. |

## 12.1. Thứ tự ưu tiên code

Auth + role trước.

Migration/Model và CRUD nhân viên/phòng ban.

Validation + search/filter/pagination.

Check-in/check-out + middleware check-in bắt buộc.

Công việc + Hồ sơ cá nhân + Phiếu yêu cầu.

Quản lý chấm công + tuyển dụng & thôi việc + quản lý tài khoản.

Dashboard/thống kê trong module + Xuất Excel.

UI polish và chức năng mở rộng sau cùng.

# 13. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

| Mã | Tình huống kiểm thử | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC01 | Employee đăng nhập đúng nhưng chưa check-in | Bị chuyển tới màn hình check-in bắt buộc. |
| TC02 | Employee check-in lần đầu trong ngày | Tạo attendance thành công và vào workspace. |
| TC03 | Employee cố check-in lần hai | Bị từ chối; không sinh bản ghi trùng. |
| TC04 | Employee truy cập /hr/employees | Bị 403/redirect. |
| TC05 | HR tìm kiếm/lọc/phân trang nhân viên | Danh sách đúng điều kiện và giữ bộ lọc khi chuyển trang. |
| TC06 | HR sửa check-out nhưng bỏ trống lý do | Validation báo lỗi. |
| TC07 | Employee gửi yêu cầu sửa hồ sơ | Tạo PYC pending; hồ sơ gốc chưa đổi. |
| TC08 | Admin duyệt PYC thay đổi hồ sơ | Hồ sơ cập nhật; PYC đổi trạng thái và lưu người/thời điểm xử lý. |
| TC09 | Admin từ chối PYC | Hồ sơ không đổi; PYC lưu lý do/ghi chú. |
| TC10 | Xử lý lại PYC đã hoàn tất | Hệ thống từ chối thao tác. |
| TC11 | HR hoàn tất tuyển dụng | Hồ sơ nhân viên được tạo/cập nhật và phát sinh PYC tạo tài khoản cho Admin. |
| TC12 | HR hoàn tất thôi việc | Nhân viên chuyển trạng thái và phát sinh PYC vô hiệu hóa tài khoản. |
| TC13 | Admin cố truy cập quản lý chấm công HR | Bị 403/redirect theo phân quyền mới. |
| TC14 | Admin đăng nhập | Không bị màn hình chấm công chặn; vào Dashboard Admin. |

# 14. PHẠM VI MVP VÀ CHỨC NĂNG MỞ RỘNG

## 14.1. MVP - bắt buộc nên hoàn thành

Login/logout, 3 role và middleware phân quyền.

CRUD nhân viên và phòng ban.

Validation, search, filter, pagination.

Check-in/check-out và middleware chặn workspace.

Công việc cá nhân HR/Employee.

Quản lý chấm công của HR.

Quản lý tuyển dụng & thôi việc.

Dashboard, Hồ sơ cá nhân, Phiếu yêu cầu và Quản lý tài khoản; Xuất Excel tại các module quản lý.

## 14.2. Nâng cao - chỉ làm sau khi MVP ổn định

Xuất PDF hoặc tùy biến mẫu báo cáo nâng cao.

Biểu đồ nâng cao.

Email thông báo duyệt/từ chối.

Quên mật khẩu qua email.

Audit log chi tiết.

Tính ca làm việc, nghỉ phép, OT, lương.

API hoặc SPA frontend riêng.

Đánh giá độ phức tạp: Giữ PYC trong một quy trình xử lý đơn giản với trạng thái pending/approved/rejected hoặc completed. Không nên mở rộng sang nhiều cấp phê duyệt trong bản môn học.

# 15. KỊCH BẢN DEMO ĐỀ XUẤT

Đăng nhập Employee khi chưa chấm công -> hệ thống chặn workspace.

Employee check-in -> vào Dashboard và xem danh sách công việc.

Employee cập nhật trạng thái/ghi chú một công việc và mở Hồ sơ cá nhân.

Employee gửi yêu cầu thay đổi thông tin -> hệ thống tạo PYC pending.

Đăng xuất Employee (thực hiện check-out nếu cần), đăng nhập Admin -> mở danh sách PYC -> xem chi tiết và duyệt.

Admin mở Quản lý tài khoản để minh họa quyền quản trị tài khoản.

Đăng nhập HR -> quản lý nhân viên/phòng ban và mở Quản lý chấm công; lọc dữ liệu, điều chỉnh một bản ghi kèm lý do và Xuất Excel.

HR mở Quản lý tuyển dụng & thôi việc, chuyển giữa hai tab và minh họa việc phát sinh PYC cho Admin khi hoàn tất nghiệp vụ.

HR mở Dashboard để kết thúc demo với các thống kê tổng quan.

# PHỤ LỤC A. MA TRẬN PHÂN QUYỀN CHI TIẾT

| STT | Chức năng | Admin | HR | Employee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | Có | Có | Có |
| 2 | Đăng xuất | Có | Có | Có |
| 3 | Dashboard theo role | Có | Có | Có |
| 4 | Check-in bản thân | Không | Có | Có |
| 5 | Check-out bản thân | Không | Có | Có |
| 6 | Xem danh sách công việc | Không | Có | Có |
| 7 | Cập nhật trạng thái/ghi chú công việc | Không | Có | Có |
| 8 | Xem hồ sơ bản thân | Có | Có | Có |
| 9 | Tạo PYC thay đổi hồ sơ từ Hồ sơ cá nhân | Không | Có | Có |
| 10 | Tạo PYC hỗ trợ | Không | Có | Có |
| 11 | Xem/theo dõi PYC bản thân | Không | Có | Có |
| 12 | Xem danh sách PYC toàn hệ thống | Có | Không | Không |
| 13 | Search/filter/pagination PYC | Có | Không | Không |
| 14 | Xem chi tiết, duyệt/từ chối, ghi chú PYC | Có | Không | Không |
| 15 | Xem danh sách nhân viên | Không | Có | Không |
| 16 | Search/filter/pagination nhân viên | Không | Có | Không |
| 17 | Thêm/cập nhật nhân viên | Không | Có | Không |
| 18 | Gán phòng ban/chức vụ, đổi trạng thái | Không | Có | Không |
| 19 | Quản lý phòng ban | Không | Có | Không |
| 20 | Xem chấm công toàn công ty | Không | Có | Không |
| 21 | Search/filter/pagination chấm công | Không | Có | Không |
| 22 | Điều chỉnh chấm công + ghi lý do | Không | Có | Không |
| 23 | Quản lý tuyển dụng & thôi việc | Không | Có | Không |
| 24 | Tab Tuyển dụng | Không | Có | Không |
| 25 | Tab Thôi việc | Không | Có | Không |
| 26 | Xem thống kê trong Dashboard/module quản lý | Theo Dashboard Admin | Có | Giới hạn Dashboard cá nhân |
| 27 | Xuất Excel tại module quản lý | Không | Có | Không |
| 28 | Quản lý tài khoản | Có | Không | Không |
| 29 | Tạo/kích hoạt tài khoản | Có | Không | Không |
| 30 | Gán role, khóa/mở, reset mật khẩu | Có | Không | Không |

# PHỤ LỤC B. CHECKLIST NGHIỆM THU ĐỒ ÁN

☐ Project Laravel chạy ổn trên máy demo.

☐ Migration chạy từ database rỗng không lỗi.

☐ Có Seeder tạo dữ liệu mẫu và ba tài khoản role.

☐ Auth hoạt động; mật khẩu được hash.

☐ Middleware role chặn đúng URL.

☐ Employee/HR chưa check-in bị chặn workspace; Admin không bị chặn.

☐ CRUD nhân viên/phòng ban hoạt động.

☐ Search/filter/pagination hoạt động đồng thời.

☐ Validation hiển thị lỗi rõ ràng.

☐ Không tạo attendance trùng ngày.

☐ Check-out không xảy ra trước check-in.

☐ HR điều chỉnh attendance phải có lý do; Admin không có quyền quản lý chấm công.

☐ Employee không tự sửa role/phòng ban/chức vụ/trạng thái; thay đổi hồ sơ cần đúng quy trình PYC.

☐ PYC có trạng thái pending/approved/rejected hoặc completed và chỉ Admin xử lý danh sách PYC.

☐ Admin duyệt PYC thay đổi hồ sơ thì hồ sơ được cập nhật trong transaction.

☐ Admin từ chối PYC thì dữ liệu gốc không thay đổi.

☐ PYC đã xử lý không được xử lý lần hai.

☐ Dashboard hiển thị dữ liệu đúng role; thống kê không tách thành module báo cáo riêng.

☐ Các route nhạy cảm không chỉ dựa vào việc ẩn menu.

☐ Có dữ liệu demo cho Công việc, PYC, tuyển dụng/thôi việc và các module quản lý chính.